Обнародовано в сетевом издании – сайте

муниципальных правовых актов

Советского муниципального

округа Ставропольского края

26.03.2024 г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 марта 2024 г.№ 330**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2018 Г. № 317**

Руководствуясь постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 821-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 26 января 2024 г. № 25-о/д «О проведении отбора муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование мероприятий по дорожной деятельности», постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского муниципального округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317 «Об утверждении муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (с изменениями).

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Экономика»/ «Документы стратегического планирования»/ «Муниципальные программы, программы».

3. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского муниципального округа Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края Носоченко Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского муниципального округа Ставропольского края.

Заместитель Главы администрации

Советского муниципального округа

Ставропольского края

В.И.НЕДОЛУГА

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**постановлением администрации Советского муниципального округа Ставропольского края**

**от 26 марта 2024 г. № 330**

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2018 Г. № 317 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)**

1. Приложение № 5 к Программе «СВЕДЕНИЯ об основных мероприятиях подпрограммы муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Приложение № 5**  **к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**  **СВЕДЕНИЯ**  **ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**  <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; автомобильные дороги округа, вне границ населенных пунктов - автомобильные дороги общего пользования местного значения округа, вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности округа; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ООБиСР – отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель основного мероприятия Программы | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) | | Связь с целевыми индикаторами  и показателями Программы | | начала  реализации | | окончания реализации | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения  на автомобильных дрогах вне границ населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  1. Улучшение условий движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, на 1,8%. | | Показатель 1.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  и улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | 2. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов - ремонт: устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных переходов, устройство светофорных объектов;  - содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, профилировка гравийных обочин, окраска ограждений, павильонов, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала) | ОГТиМХ | | | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, на 1,8%.  - увеличение количества светофорных объектов на автомобильных дорогах округа вне границ населенных пунктов на 2 ед. | | Показатель 1.1, 2.1, 1.2 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 3. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов, выполнение (внесение изменений) проектов организации дорожного движения (далее – ПДД) на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение количества технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на 2 шт.;  - увеличение количества проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 8 шт. | | Показатель 1.1, 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 4. | Развитие дорожной инфраструктуры:  -реконструкция автомобильного моста на автомобильной дороге «Горькая Балка - Отказное примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минводы» | ОГТиМХ | | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение количества реконструируемых  искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов на 3,4%. | | Показатель 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа» | | | | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа:  - строительство и ремонт пешеходных дорожек;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (реализация инициативных проектов) | ОГТиМХ,  ТО | | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | | Показатель 1.2 Подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа» | | | | | | | | | | | | Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность  движения на улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, (ежегодно в среднем на 1,2 %) | | Показатель 1.1, 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 1.1 | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 7,9 %. | | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | | 2021 г. | 2026 г. | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;  - доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 39,03%;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 13,311 км в 2024 году,  на 9,218 км в 2025 году,  на 0,885 км в 2026 году. | | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения  по предупреждению нарушений порядка дорожного движения» | | | | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | УО | | 2021 г. | 2026 г. | - 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай», ежегодно | | Показатель 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 1.1 | Проведение районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай» | | УО | | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай», ежегодно | | Показатель 1.2, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 1.2 | Приобретение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | УО | | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно;  Увеличение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | Показатель 1.1, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | 1.3 | Устройство площадки для обучения детей правилам дорожного движения. | | УО | | 2018 г. | 2018 г. | - увеличение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на 100%. | | Показатель 1.3 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | | Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | 1. | Обеспечение доступности информации по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: подготовка и публикация материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | ОГТиМХ | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение публикаций материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | Показатель 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе.». | |   2. Приложение № 10 к Программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края и иных участников муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципального округе Ставропольского края» на реализацию целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции: |

**«Приложение № 10**

**к муниципальной программе**

**Советского муниципального округа**

**Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет округа, УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2021-2026г.г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного  движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 649706,76 | 134694,64 | 92010,60 | 101866,07 | 161147,11 | 114862,04 | 45284,94 |
| КБ | 398512,96 | 74202,71 | 52415,19 | 53109,43 | 125726,57 | 79585,40 | 13473,66 |
| МБ, из них: | 251352,44 | 60491,93 | 39595,41 | 48756,64 | 35420,54 | 35276,64 | 31811,28 |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа.  Реализация инициативных проектов | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 557206,05 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 147960,19 | 105532,04 | 35954,94 |
| КБ | 386978,50 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 124010,60 | 79585,40 | 13473,66 |
| МБ, из них: | 170386,19 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 23949,59 | 25946,64 | 22481,28 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 557206,05 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 147960,19 | 105532,04 | 35954,94 |
| КБ | 386978,50 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 124010,60 | 79585,40 | 13473,66 |
| МБ, из них: | 170386,19 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 23949,59 | 25946,64 | 22481,28 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 441260,73 | 91792,97 | 67926,70 | 53032,47 | 130696,11 | 83774,11 | 14197,01 |
| КБ | 386978,50 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 124010,60 | 79585,40 | 13473,66 |
| МБ, из них: | 54440,87 | 20734,92 | 19456,75 | 2651,63 | 6685,51 | 4188,71 | 723,35 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11. | Основное мероприятие  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00.». |